PROPOSTA COMERCIAL

Fornecedor:

ArMax Soluções Industriais Ltda.

CNPJ: 45.789.654/0001-22

Av. São Francisco, 780 – Parque Industrial

Betim – MG – CEP 32600-000

Tel: (31) 3265-7089

E-mail: contato@armax.com.br

Cliente:

Indústria Têxtil Nova Esperança Ltda.

Rua da Inovação, 550 – Galpão 03

Contagem – MG – CEP 32045-002

Obra: Reforma do Sistema de Ar Comprimido

Proposta Comercial

Nº: 124/2025

Data: 10/06/2025

1. ESCOPO COMERCIAL

1.1 Fornecimento e instalação de:

1 (um) compressor de ar parafuso 75CV, com reservatório de 1.000 litros, marca Schulz ou similar.

Base civil reforçada em concreto para o novo compressor.

Tubulação de aço carbono schedule 40, para linha de descarga até a válvula principal (aprox. 27 metros).

Painel elétrico completo para acionamento automático do compressor.

Infraestrutura elétrica com eletrocalhas galvanizadas e lançamento de cabos.

2. VALOR TOTAL

Valor total da proposta:

R$ 231.200,00 (duzentos e trinta e um mil e duzentos reais)

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pagamento: Sinal de 20% no pedido, 50% na entrega do compressor e 30% na conclusão da montagem.

Prazo de execução: 50 dias após o pedido e liberação de acesso.

Validade da proposta: 20 dias.

Impostos: ICMS incluso, demais tributos destacados na nota fiscal.

Regime tributário: Lucro Real.

4. GARANTIA

Garantia de 18 meses para o compressor e 12 meses para instalações e serviços.

5. OBSERVAÇÕES

Proposta sujeita à visita técnica para conferência de condições locais.

Não estão inclusas adaptações estruturais além da base.

Atenciosamente,

Cláudia S. Moraes

Coordenadora Comercial – ArMax Soluções Industriais Ltda.

(contato@armax.com.br | (31) 3265-7089)