PROPOSTA COMERCIAL

Fornecedor:Mecatech Engenharia Industrial Ltda.CNPJ: 12.345.678/0001-90Rua Pedro Lobo, 1250 – Distrito IndustrialBelo Horizonte – MG – CEP 31250-570Tel: (31) 3322-4356E-mail: comercial@mecatech.eng.br

Cliente:Indústria Têxtil Nova Esperança Ltda.Rua da Inovação, 550 – Galpão 03Contagem – MG – CEP 32045-002

Obra: Reforma do Sistema de Ar Comprimido

Proposta ComercialNº: 001-2025Data: 10/06/2025

1. ESCOPO COMERCIAL

1.1 Fornecimento e instalação de:

1 (um) compressor de ar parafuso 75CV com reservatório de 1.000L, marca Ingersoll Rand ou similar.

Base civil em concreto armado, com armação e acabamento nivelado para apoio do compressor.

Tubulação de descarga em aço carbono schedule 40, até a válvula geral da rede (aprox. 25 metros).

Instalação de painel elétrico para comando e proteção do compressor.

Infraestrutura completa em eletrocalhas para alimentação do painel elétrico, inclusive cabeamento.

2. VALOR TOTAL

Valor global da proposta:R$ 238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais)

3. CONDIÇÕES COMERCIAIS

Condições de pagamento: 30% na aprovação do pedido, 40% na entrega dos materiais, 30% após a conclusão dos serviços.

Prazo de execução: até 45 dias corridos após liberação da área.

Validade da proposta: 15 dias.

Impostos inclusos: ICMS, PIS/COFINS.

Tributação: Regime Lucro Presumido.

4. GARANTIA

Garantia de 12 meses para materiais e serviços contra defeitos de fabricação e execução.

5. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Condições sujeitas a vistoria prévia do local.

Não incluso qualquer serviço civil além da base do compressor.

Atenciosamente,Antônio M. SáGerente Comercial – Mecatech Engenharia Industrial Ltda.(comercial@mecatech.eng.br | (31) 3322-4356)