### PROPOSTA TÉCNICA – DISCIPLINA DE TUBULAÇÕES – FORNECEDOR-02

Data: 02/11/2025
Para: Vale S/A – Unidade Carajás
A/C: Eng. Fulano de Tal (fulanodetal@emaildofulano.com.br)
Assunto: Proposta Técnica para Serviços de Tubulação – Reforma ETE-01

1. DADOS DO PROPONENTE

- Fornecedor: Fornecedor-02

- CNPJ: 09.876.543/0001-21

- Endereço: Av. da Indústria, 456 – Centro – São Paulo/SP – CEP 02000-000

- Contato Técnico: Fornecedor02contato

2. REFERÊNCIA

- Memorial Descritivo – Disciplina de Tubulações – Reforma ETE-01, datado de 02/11/2025 (MD-Tubulação).

3. OBJETO DA PROPOSTA TÉCNICA

Esta proposta técnica detalha o plano de trabalho e as estratégias do Fornecedor-02 para a execução completa dos serviços de tubulação, incluindo fabricação, instalação e teste das redes de água cinza e seus respectivos suportes metálicos. Nosso compromisso é com a entrega de uma solução robusta e eficiente para a reforma da ETE-01 na unidade de Carajás da Vale S/A, assegurando a conformidade com as exigências técnicas e de segurança.

4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA DE QUALIDADE

Nossa metodologia se baseia na expertise acumulada em projetos industriais complexos, focando na precisão técnica, no controle de qualidade rigoroso e na otimização dos processos.

#### 4.1. Implantação e Conexão das Redes de Água Cinza

- Preparação e Acompanhamento: Um plano de execução detalhado será elaborado para cada uma das quatro redes de tubulação (B-1, B-2, B-3 e B-4), com um engenheiro de campo dedicado para supervisionar todas as etapas, desde a pré-montagem até a conexão final às bombas e torres de resfriamento.

- Especificação e Materialidade: As tubulações serão confeccionadas com materiais especificados no projeto, privilegiando o aço galvanizado ou similar de alta resistência à corrosão e durabilidade comprovada. Nosso processo de compra inclui verificação de certificações de origem e conformidade com as normas.

- Execução da Infraestrutura: As instalações serão realizadas seguindo os projetos hidráulicos fornecidos, atentando-se a parâmetros críticos como pressão operacional e temperatura do fluido (água cinza). A instalação da tubulação em valas se dará com compactação do solo em camadas e proteção adequada contra impactos externos, garantindo a integridade do sistema.

- Otimização de Fluxo: Serão empregadas técnicas de montagem que visam a máxima eficiência hidráulica, minimizando perdas de carga e garantindo o fluxo contínuo e eficaz da água cinza.

#### 4.2. Estruturação e Fixação dos Suportes Metálicos

- Processo de Fabricação: Os suportes metálicos serão fabricados sob medida em conformidade com o projeto técnico, utilizando processos de soldagem certificados e tratamento de galvanização a fogo para máxima proteção anticorrosiva.

- Análise de Cargas e Posicionamento: A instalação dos suportes considerará as cargas estáticas e dinâmicas das tubulações, com espaçamentos estrategicamente calculados para prevenir vibrações excessivas e deformações. Cada ponto de fixação será verificado por nossa equipe de engenharia para assegurar a distribuição uniforme da carga.

- Mitigação de Vibrações: Em trechos específicos, onde o projeto indique ou nossa análise identifique a necessidade, serão aplicados elementos de amortecimento ou travamento suplementares para otimizar a estabilidade e prolongar a vida útil do sistema.

- Pintura Específica: Quando a aplicação de pintura anticorrosiva for exigida pelo projeto, conforme NBR 7399, utilizaremos tintas de alto desempenho, adequadas para a exposição a ambientes industriais.

#### 4.3. Proteção e Isolamento Térmico

- Aplicação Técnica: Revestimentos isolantes térmicos e anticorrosivos serão aplicados nas tubulações expostas a intempéries ou variações climáticas, em estrita observância às especificações do projeto. Nossa equipe é treinada para assegurar a correta aderência e uniformidade do revestimento.

- Inspeção Visual: Após a aplicação, será realizada uma inspeção visual detalhada para garantir a qualidade do isolamento e a ausência de falhas que possam comprometer sua eficácia ou durabilidade.

#### 4.4. Testes, Comissionamento e Documentação

- Teste Hidrostático Conforme NBR 12168: A integridade do sistema será validada por meio de testes de estanqueidade (pressão hidrostática), executados rigorosamente conforme a norma NBR 12168. A pressão de teste será cuidadosamente controlada para atender à máxima pressão de projeto.

- Geração de Relatórios: Será elaborado e entregue um relatório técnico completo e detalhado, abrangendo os resultados de todos os testes realizados, os procedimentos de ajuste executados e a validação final da integridade e conformidade do sistema.

5. GESTÃO DA EQUIPE E RECURSOS MATERIAIS

O Fornecedor-02 garante a alocação de:

- Equipe Qualificada e Certificada: Profissionais experientes, incluindo técnicos especializados em tubulações industriais, soldadores com certificação, montadores e um corpo de engenharia dedicado, com aderência às NRs pertinentes.

- Ferramentas e Equipamentos Modernos: Mobilização de equipamentos de ponta para todas as fases da obra, como máquinas de solda inversora, ferramentas de corte a plasma, sistemas de içamento, além de instrumentos de medição e controle de precisão.

6. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

A segurança e o respeito ao meio ambiente são pilares da nossa operação.

- Plano de Segurança do Trabalho: Implementação de um Plano de Segurança do Trabalho (PST) robusto, que inclui análises de risco detalhadas (APR) para cada atividade, procedimentos operacionais padronizados (POP) e Permissões de Trabalho (PT).

- Treinamentos e Conscientização: Realização de treinamentos regulares e obrigatórios em segurança para toda a equipe, com foco nas particularidades do trabalho com tubulações, incluindo NR-12 (segurança em máquinas), NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção) e NR-35 (trabalho em altura).

- Utilização de EPIs e EPCs: Fornecimento e fiscalização rigorosa do uso de EPIs adequados para cada tarefa e EPCs como sinalização de área, barreiras de proteção e sistemas de segurança coletiva.

- Descarte Sustentável: Gestão de resíduos em conformidade com a legislação ambiental, garantindo a separação e o descarte correto de todos os materiais gerados.

7. CRONOGRAMA E CONTROLE

Apresentaremos um cronograma detalhado, com marcos claros para cada etapa do projeto, incluindo fabricação, instalação e testes. Utilizaremos ferramentas de gestão de projeto para monitorar o progresso, identificar potenciais desvios e garantir a conclusão dentro do prazo contratual.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fornecedor-02 reafirma seu compromisso em prover um serviço de tubulação de excelência, alinhado às expectativas da Vale S/A e às melhores práticas da engenharia. Nossa experiência e capacidade técnica nos qualificam para entregar um sistema confiável, seguro e duradouro.

Para quaisquer dúvidas técnicas, o Eng. Fulano de Tal da Vale S/A pode contatar nosso técnico, Sr. Fornecedor02contato.

Atenciosamente,

Fornecedor-02